ぼくらの大冒険

ゲーム企画書

作成日: 2026年4月1日

🎮 ゲームコンセプト

現実の街がそのままフィールドになる、位置情報連動型育成ゲーム。

現実の街を歩いて素材・仲間を集め、自分の家を育てながら冒険を広げていく。

モンスターハンター × どうぶつの森 × ポケモンGO の3つを融合させた新体験。

「日常生活がそのままゲームの冒険になる」

🌍 世界観

舞台は現実の街。MapboxのリアルなマップデータとGPSで、プレイヤーが実際に歩く街がそのままゲームフィールドになる。

その街には普通の社会人・家族・子どもたちが暮らしている。

そしてその中に、可愛いモンスターやペットたちがひっそりと存在している。

プレイヤーは自分の家を拠点に、街を歩き、仲間を集め、家を育てていく。

⚙️ コア機能

① 家の育成

プレイヤーの拠点となる「家」を育てていく。

- 家のレベルが上がるほど、部屋・庭が広がり外観がリッチになる

- 家のレベルによって、連れ帰れるモンスター・ペットのレベルが決まる

- 素材を集めて家具を作る・購入する

- 庭が広がったら庭師を雇う（お金が必要）

② 仲間を集める

街を歩くと、モンスターやペットに出会う。

- 家のレベル以下のモンスター・ペット → そのまま連れ帰れる

- 家のレベルを超えるモンスター・ペット → まず家を育てる必要がある

- 他プレイヤーの仲間が欲しい場合 → まずお願いする

- お願いを断られたら → 戦うか諦めるかを選択できる

③ 外出 or 家でまったり

どちらのプレイスタイルでも楽しめる設計。

| プレイスタイル | 内容 | ボーナス |
| --- | --- | --- |
| 家でまったり | 画面でキャラを操作して素材収集・ミッションをこなす | なし |
| 実際に外出 | 現実の場所に行って素材収集・モンスターと出会う | 報酬 × 2倍 |

📍 ロケーション別コンテンツ

| 場所 | 出現コンテンツ | 特徴 |
| --- | --- | --- |
| 近所・住宅街 | 基本素材・よくいるモンスター | 毎日遊べる日常コンテンツ |
| 公園 | 花・虫系素材・草原モンスター | 昼間限定コンテンツあり |
| 川・海 | 魚・水系モンスター | 魚を釣って売る（お金稼ぎ） |
| 山 | レアモンスター・レア素材 | 友達と一緒に登山で協力ボーナス |
| 電車・船 | 移動中に素材収集・遠エリアへ | 旅行もゲームになる |
| 夜間 | 夜限定の希少モンスター | 時間帯で出現が変わる |

💰 ゲーム内経済システム

| 行動 | 報酬 |
| --- | --- |
| 外を歩く・現地に行く | 素材 × 2倍 |
| ミッションをこなす | 家具・お金・素材 |
| 魚を釣って店に売る | お金 |
| バトルに勝つ | お金・アイテム・仲間 |
| お金を使う | 家具購入・庭師を雇う・家のアップグレード |

👥 プレイヤー交流・マルチプレイ

- 友達とリアルタイムで一緒に行動できる

- 近くのプレイヤーとアイテム交換

- 協力ミッション（登山・ボス討伐など）

- 他プレイヤーの仲間を交渉・バトルで奪える

- 友達の家を訪問できる

🗺️ 開発ロードマップ

| フェーズ | 内容 | 期間 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | Unity・GitHub・AIツールのセットアップ | 1〜2週間 |
| Phase 1 | 家の育成・キャラ表示・データ保存 | 2〜3ヶ月 |
| Phase 2 | GPS連動・Mapbox地図・位置情報クエスト | 2〜3ヶ月 |
| Phase 3 | Firebase・プレイヤー交流・バトル機能 | 余裕があれば |
| Phase 4 | 3Dキャラ・AR機能・エフェクト改善 | 余裕があれば |

🛠️ 技術スタック

| ツール | 用途 |
| --- | --- |
| Unity (Personal) | ゲームエンジン・全体の組み立て |
| C# + Claude Code | ゲームロジック・AIでコード生成 |
| Mapbox SDK | 現実の地図データ表示 |
| GPS (UnityのLocationService) | 現在地取得・位置情報連動 |
| Firebase | プレイヤーデータ管理・通信（Phase 3〜） |
| GitHub | バージョン管理・毎日プッシュ |
| ARKit / ARCore | AR機能（Phase 4〜） |

📌 開発方針

- 仮素材で始める。見た目にこだわって止まらない

- 1機能ずつ動くものを作る。3機能同時に作らない

- Phase 1を最優先。2〜3ヶ月以内に完成させる

- Claude CodeでC#コードを生成。Unityエディタ操作は自分で行う

- GitHubに毎日プッシュする習慣をつける

- Phase 3以降は余裕があれば。焦らない